## Slide 1
스크립트언어
중간발표
2013180008 노도현
2013180028 이우상

## Slide 2
Index
01 주제 및 기능
l
02 구현방법
l
03 개발 일정
04 역할 분담
l
05 커밋 통계
l

## Slide 3
1. 주제 및 기능
01
02
03
- 기간 별 공연 전시 검색 기능
- 지역 별 공연 전시 검색 기능
공연/전시 검색 서비스
04
05

## Slide 4
1. 주제 및 기능
01
02
03
- 기간 별 공연 전시 검색 기능
04
05

## Slide 5
1. 주제 및 기능
01
02
03
- 지역 별 공연 전시 검색 기능
04
05

## Slide 6
2. 구현 방법
01
02
03
■ OpenAPI 를 활용한 실시간 연동
■ GitHub 소스 및 자료 업로드
04
05

## Slide 7
4. 역할 분담
01
02
03
04
이우상 | 노도현
OPEN API 연동 구현 - 기간별 공연/전시 검색기능 구현 | - 지역별 공연/전시 검색기능 구현 - 런쳐 구현
05

## Slide 8
3. 개발 일정
01
02
03
 | 개발 범위 | 실행
1주차 (~5.14) | OpenAPI 및 활용 사례 조사 | O
2주차 (~5.21) | 5.17 기획발표, 구현 방법 계획(역할 분담) | O
3주차 (~5.28) | 국가공공데이터포털 OpenAPI 연동 구현 | O
4주차 (~6.4) | (콘솔) 지역, 기간 별로 공연/전시 검색하는 기능 구현, 5.31 중간발표 | 기간 O 지역 O
5주차 (~6.11) | tkinter GUI 구현 | 
6주차 (~6.18) | 이메일, 달력, 즐겨찾기, 데이터베이스, 사진 등 추가 기능 구현 | 
7주차 (~6.21) | C/C++ 연동, 배포 파일 작성 6.21 최종발표 | 
04
05

## Slide 9
5. 커밋 통계
01
02
03
04
05

## Slide 10
프로그램 시현

## Slide 11
Thank You